Abwickungsziele:

- Globalziel: Entwicklung und Verwirklichung von Excalibur.

Projektbeginn: 15.04.2002

Projektende:  30.01.2004

Richtwert für die Gesamtkosten: 12.000.000 € für Forschung und Produktion

Richtwert für die Arbeitszeit: ??

Meilensteine:  Planung, Research & Development, Produktion, Nachkalkulation und

Integrierung

- Gruppenziele:

  - Vorstudie und Planung

Erstellung v. drei Lösungsvarianten.

Meilenstein: Ende der Planungsphase am 23.05.2002

Detailziele:

- Ist-Zustand ermitteln:
Projektbeschreibung
Projektplanung
Projektfreigabe durch Projektleiter

  - Research & Development

    - Research

Detailziele:

      - Technische Machbarkeitsstudie

      - Ermitteln vorhandener Technik und

      - Entscheidung über Implementierung

      - Erforschung benötigter Technologien

    - Development

Detailziele:

- Verwertung der Forschungsergebnisse

    - Fertigungsplanung

- Designstudien

- Weiterentwicklung bis zur Serienreife

    - Gesetzliche Umsetzung

  - Produktion

    - Werbekampagne

    - Produktion der Prototypenserie

  - Nachkalkulation und Integrierung

    - Erste Serienfertigung

    - Amortisation

    - Projektnachbesprechung und Zukunftsplanung